工程准备阶段监理工作评分表

项目名称：                                        总监姓名：

| 序号 | 考核评价项目 | 内审条款号 | 考核评价内容 | 评分标准 | 评分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标 准 分 | 应 得 分 | 扣 减 分 | 实 得 分 |
| 1 | 管理目标 （6分） | 管理目标 （5.4.1/0/0） | 1-1 目标下达（1分） | ⑴ 有业务管理部门下达的综合管理目标，不扣分 ⑵ 无业务管理部门下达的综合管理目标，扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1-2 目标实现措施 （3分） | ⑴ 根据综合管理目标的内容制定了相应的目标实现措施，不扣分 ⑵ 目标实现措施不具体，可操作性不强，扣1～2分 ⑶ 无目标实现措施，扣3分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 1-3 目标分析（2分） | ⑴ 每半年对综合管理目标实现情况分析一次，内容具体，不扣分 ⑵ 综合管理目标实现情况分析内容笼统，扣1分 ⑶ 未对综合管理目标实现情况进行分析，扣2分 | 2 |  |  |  |
| 2 | 表式管理 （2分） | 文件控制 （4.2.3/4.4.5/4.4.5） | 2-1 表式清单（1分） | ⑴ 建立了有效记录表式清单，不扣分 ⑵ 未建立有效记录表格清单，扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2-2 工程报验表式 （1分） | ⑴ 统一工程验收报验表式，并对施工单位进行了交底，不扣分 ⑵ 验收报验表式不明确，未对施工单位进行交底，扣1分 | 1 |  |  |  |
| 3 | 工程划分 （4分） | 生产和服务 提供的控制 （7.5.1/4.4.6/4.4.6） | 3-1 单位分部分项工程划分（4分） | ⑴ 组织实施或审核单位工程、分部分项工程划分，划分合理 ，不扣分 ⑵ 单位工程、分部分项（单元）工程、检验批（工序）划分不合理，监理未指出，扣1～2分 ⑶ 未对单位工程、分部分项工程进行划分，扣3～4分 | 4 |  |  |  |
| 4 | 监理规划 （12分） | 产品实现策划 （7.1/4.4.6/4.4.6） | 4-1 审批手续（2分） | ⑴ 编制及时，审批手续齐全，不扣分 ⑵ 编制不及时，或审批手续不齐全，扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4-2 编制内容（5分） | ⑴ 编制内容符合规范要求，有针对性和可操作性，不扣分 ⑵ 编制质量一般，针对性和可操作性不强，扣1～3分 ⑶ 编制内容不符合规范要求，无针对性和可操作性，扣4～5分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4-3 备案手续（1分） | ⑴ 审批后的监理规划及时报业务管理部门备案，不扣分 ⑵ 审批后的监理规划未报业务管理部门备案，扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 4-4 交底工作（4分） | ⑴ 监理规划进行了对内、对外交底，交底记录齐全，不扣分 ⑵ 监理规划未进行对内、对外交底，无交底记录，扣2～4分 | 4 |  |  |  |
| 5 | 监理实施 细则 （14分） | 产品实现策划 （7.1/4.4.6/4.4.6） 记录控制 （4.2.4/4.5.4/4.5.4） | 5-1 审批手续（3分） | ⑴ 编制及时，审批手续齐全，不扣分 ⑵ 编制不及时，或审批手续不齐全，扣1～3分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 5-2 编制内容（5分） | ⑴ 编制内容符合规范要求，有针对性和可操作性，不扣分 ⑵ 编制质量一般，针对性和可操作性不强，扣1～3分 ⑶ 编制内容不符合规范要求，无针对性和可操作性，扣4～5分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 5-3 备案手续（2分） | ⑴ 审批后的监理实施细则及时报业务管理部门备案，不扣分 ⑵ 审批后的监理实施细则未报业务管理部门备案，扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5-4 交底工作（4分） | ⑴ 监理实施细则进行了对内、对外交底，交底记录齐全，不扣分 ⑵ 监理实施细则未进行对内、对外交底，无交底记录，扣4分 | 4 |  |  |  |
| 6 | 图纸、设计变更文件管理 （6分） | 顾客财产 （7.5.4/0/0） 记录控制 （4.2.4/4.5.4/4.5.4） | 6-1 图纸、设计变更文件清单（3分） | ⑴ 建立施工图纸、设计变更文件清单，不扣分 ⑵ 施工图纸、设计变更文件清单更新不及时，扣1分 ⑶ 未建立施工图纸或设计变更文件清单，扣3分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 6-2 图纸、设计变更文件验证（3分） | ⑴ 组织对图纸合法性、图纸内容、设计变更内容进行了验证，验证记录齐全，不扣分 ⑵ 验证记录不齐全，扣1分 ⑶ 未对上述图纸或设计变更文件进行验证，扣2～3分 | 3 |  |  |  |
| 7 | 设计交底 （4分） | 生产和服务 提供的控制 （7.5.1/4.4.6/4.4.6） | 7-1 图纸验证反馈 （2分） | ⑴ 对图纸中存在的问题提出书面意见或建议，不扣分 ⑵ 审查能力不足，未能发现图纸中存在的问题，扣1～2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 7-2 设计交底（2分） | ⑴ 主要监理人员参加设计交底工作，总监对设计交底会议纪要进行了签认，不扣分 ⑵ 设计交底会议纪要签认手续不全，扣1～2分 | 2 |  |  |  |
| 8 | 施工单位 管理体系 （15分） | 生产和服务 提供的控制 （7.5.1/4.4.6/4.4.6） | 8-1 组织机构（5分） | ⑴ 对质量管理、技术管理等组织机构进行审查，资料符合要求，不扣分 ⑵ 履行审查手续，但对存在的问题未能指出，扣1～4分 ⑶ 未履行审查手续，扣5分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 8-2 管理制度（5分） | ⑴ 对质量管理、技术管理等规章制度进行审查，资料符合要求，不扣分 ⑵ 履行审查手续，但对存在的问题未能指出，扣1～4分 ⑶ 未履行审查手续，扣5分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 8-3 人员资格（5分） | ⑴ 对专职管理人员和特种作业人员资格证、上岗证进行审查，资料符合要求，不扣分 ⑵ 履行审查手续，但对存在的问题未能指出，扣1～4分 ⑶ 未履行审查手续，扣5分 | 5 |  |  |  |
| 9 | 施工方案 （10分） | 生产和服务提供的控制 （7.5.1/4.4.6/4.4.6） | 9-1 施工组织设计、专项施工方案（10分） | ⑴ 能够指出方案中存在不足或不合理处，方案审查意见明确具体，不扣分 ⑵ 未指出方案存在不足或不合理处，方案审查意见不明确，扣1～5分 ⑶ 未履行方案审查职责，扣6～10分 | 10 |  |  |  |
| 10 | 工程开工 （2分） | 生产和服务 提供的控制 （7.5.1/4.4.6/4.4.6） | 10-1 开工条件（2分） | ⑴ 相关开工条件资料齐全且符合要求，不扣分 ⑵ 相关开工条件资料不齐全且不符合要求，扣1分 ⑶ 无相关开工条件资料，扣2分 | 2 |  |  |  |
| 11 | 分包单位 资质 （10分） | 生产和服务 提供的控制 （7.5.1/4.4.6/4.4.6） | 11-1 单位资质（5分） | ⑴ 能够按要求审核分包单位资质，提出明确审核意见，不扣分 ⑵ 分包单位资质资料不全或资料内容不符合要求，扣1～4分 ⑶ 未能够按要求对分包单位进行审核，扣5分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 11-2 人员资格（5分） | ⑴ 能够按要求审核分包单位人员资格，提出明确审核意见，不扣分 ⑵ 人员资格资料不全或资料内容不符合要求，扣1～4分 ⑶ 未能够按要求对分包单位人员资格进行审核，扣5分 | 5 |  |  |  |
| 12 | 第一次工地会议（5分） | 生产和服务 提供的控制 （7.5.1/4.4.6/4.4.6） | 12-1 第一次工地会议（5分） | ⑴ 主要监理人员参加第一次工地会议，会议纪要内容符合要求，会议纪要经与会各方代表会签，不扣分 ⑵ 会议纪要的内容基本符合要求，会议纪要会签手续不齐全，扣2分 ⑶ 会议纪要内容不符合要求，会议纪要会签手续不齐全，扣3~5分 | 5 |  |  |  |
| 13 | 测量复核 （10分） | 测量设备的控制 （7.6/0/0） 生产和服务 提供的控制 （7.5.1/4.4.6/4.4.6） | 13-1 交桩手续（2分） | ⑴ 交桩手续齐全，不扣分 ⑵ 交桩手续不齐全，扣1分 ⑶ 无交桩手续，扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 13-2 仪器、人员审查 （2分） | ⑴ 对施工单位测量仪器检定证书和测量人员资格进行了审查，审查意见明确，不扣分 ⑵ 测量仪器未报审或检定证书过期，测量人员上岗证不符合要求，监理未指出，扣1分 ⑶ 未履行审查手续，扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 13-3 控制点复核（2分） | ⑴ 按要求对控制点进行复核，监理测量复核资料符合要求，不扣分 ⑵ 监理测量复核资料不符合要求，扣1分 ⑶ 监理未对控制点进行复核，扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 13-4 施工放样复核 （4分） | ⑴ 对施工单位测量放样工作进行复核，监理测量复核资料符合要求，不扣分 ⑵ 监理测量复核资料不符合要求，扣1～3分 ⑶ 监理未对施工测量放样工作进行复核，扣4分 | 4 |  |  |  |
| 应得分总计： 实得分总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核评分人员：                             检查日期：        年      月      日